## Slide 1
20 년. 월
안전관리계획서
공사명칭 | 
공사기간 | 
제출일자 (공사 30일전) | 
업체명 | 
사업주 | 
주관부서 담당자 | 
작업구분 (해당란 ●표시) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
화기 | 고소 | 중량 | 전기 | 도색 | 건설기계장비 | 철거 | 운반 | 자동화설비 | 밀폐 | 위험물인접 | 청소 | 굴토 | 석면 | 가스 | 기타

## Slide 2
1. 공사 개요 및 조직 운영 계획 (1/2)
공사명칭 |  |  | 
공사내용 |  |  | 
주관부서 |  |  | 
NO | 일자 | 일수 | 작업내용 | 위험구분 | 작업시간 | 투입인원
1. 공사개요
1) 안전관리 조직
NO | 구분 | 인원 | 직책 | 성명 | 연락처 | 경력
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
2) 안전점검 계획
NO | 점검자 | 점검주기 | 점검내용
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
3) 안전회의 및 교육실시 계획
NO | 구분 | 주관 | 대상 | 주기
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
NO | 보호구명 | 개수 | 대상 | 지급시기
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5) 개인보호구 지급 계획
2. 안전조직 및 운영계획
[레이아웃]
4) 공사장비 투입 계획
NO | 구분 | 대수 | 운전자 | 주기
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 

## Slide 3
6) 작업장비 투입계획
■ 해당 위험작업시 계획서 작성후 첨부 (■ 표시)
□ 추락 방지 계획
- 고소작업 또는 추락위험장소의 안전방호 시설물 설치 계획
□ 낙하/비례 예방 계획
- 낙하/비례 위험장소에 대한 방호시설 설치 계획
□ 붕괴 방지 계획
- 굴착 및 구조물 작업시 붕괴 재해예방을 위한 안전조치 또는 가시설물 계획
(거푸짐 동바리 조립도 등)
□ 차량계 건설기계 및 양중기에 관한 안전 작업 계획
- 양중기 안전작업 및 자체검사 계획
- 차량계 건설기계 안전작업 계획
□ 감전재해 예방 계획
- 고압선 및 전기기계, 기구 등에 의한 감전 재해예방 계획
□ 유해/위험기계 기구등에 관한 재해예방 계획
- 기계, 기구 등에 관한 안전사용 및 방호장치 계획
(목공용 둥근톱, 교류아크 용접기, 핸드그라인더 등)
□ 보건/위생시설 및 작업환경 개선 계획
- 분진 및 소음발생작업 공정에 대한 방호 계획
- 조명시설물 설치 계획
- 밀폐공간 작업 계획 (질식 및 산소결핌 예방을 위한 환기설비 계획)
- 산소 및 유해가스 농도 측정 장비 비치 계획
□ 화재/폭발에 의한 재해 방지 계획
- 화재, 폭발 및 위험물 누출에 의한 위험방지 계획
- 위험물질의 종류, 사용량과 환기설비 설치 계획
- 위험물질의 저장, 보관 및 사용시 안전작업 계획
- 발파작업시 안전계획
7) 안전장비 투입계획
NO | 장비명 | 제조년월 | 업체 | 수량 | 규격 및 상세품목
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  | 
* 전기장비/공구는 접지 확인
NO | 유형 | 명칭 | 제조년월 | 규격 | 수량 | 사전점검
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  | 
1. 공사 개요 및 조직 운영 계획 (2/2)

## Slide 4
고소 작업 | 개구부 작업 | 중장비 작업 | 화기 작업
① 고소 작업 개소 파악 ② 구조물 등 안전고리 체결개소 현장 검증 ③ 체결 불가 구역 구명줄 설치 방법 수립 | ① 개구부 발생 가능 개소 파악 ② 개구부 덮개 사전 준비 (필요시 제작) ③ 공사 시 덮개 설치 및 주변 펜스 구획 | ① 구획 영역 설정 ② 현장 조건 반영 구획방법 선정 ③ 구획 용품 선정 및 수량 산정 | ① 주변 가연물 제거 및 정리 ② 용접 보강 구간 불티 방지막 설치 ③ 상부 / 하부 화기 감시자 및 소화기 배치
■ 방호조치계획 및 사전준비현황 점검
구 분 |  | 개소 | 방호조치계획(수량) | 점검 결과
* 방호조치 기준
2. 주요 위험작업 방호조치 계획

## Slide 5
공사담당자
환경안전실
발생부서팀장
안전환경실장
비상상황 발생
최초발견자 신고
비상상황 발생 시 연락체계
초기대응
현장출동/조치
상황 종료
사고신고
사고발생보고
4. 비상연락체계
협력사 책임자
코비코 공사 담당자